中华世纪坛基础设备设施更换项目全过程造价咨询跟踪审计

招标编号：BIECC-23ZB0143

招 标 文 件

招标人：北京歌华文化中心有限公司

招标代理机构：北京国际工程咨询有限公司

2023年5月

目      录

第一章	 招标公告	3

第二章	 投标人须知	6

投标人须知前附表	6

投标人须知	8

一、说明	8

二、招标文件	8

三、投标文件的编写	9

四、投标文件的提交	12

五、开标和评标	14

六、定标	22

第三章	合同主要条款及格式	25

第四章 项目需求	41

第五章	附件--投标文件格式	45

附件1	  投标书	46

附件2	  开标一览表	47

附件3	  投标分项报价表	48

附件4  	技术参数偏离表	49

附件5 	商务条款偏离表	50

附件6  投标人资格证明文件	51

附件7	  法定代表人授权书	57

附件8   投标人企业类型声明函	58

附件9  投标人基本情况表	60

附件10  技术文件	63

附件11	招标文件要求的和投标人认为必要的其它文件	64

# 第一章	 招标公告

招标公告

北京国际工程咨询有限公司（招标代理机构）受北京歌华文化中心有限公司（招标人，也称买方）的委托，对下述项目进行国内公开招标，现欢迎合格的投标人参与投标。本项目资金已经落实（企业自筹），具备招标条件。

一、项目名称：中华世纪坛基础设备设施更换项目全过程造价咨询跟踪审计。

二、招标编号：BIECC-23ZB0143。

三、预算金额：人民币130万元。

四、招标内容：针对本更换项目的具体特点，结合甲方在项目造价控制方面的要求，制定本项目全过程造价控制和审计方面的策略和措施……详见招标文件第四章“项目需求”

五、合格投标人：

1、在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任；

2、遵守国家相关法律法规和规章的规定，具有良好的信誉和诚实的商业道德；

3、没有处于被责令停业，投标资格被暂停或取消，财产被接管或冻结，破产状态，没有被列入失信被执行人名单。在最近三年内没有骗取中标、严重违约及重大质量问题。

4、不得为投标项目前期准备提供设计或咨询服务，不得为投标项目的监理人。

5、必须购买招标文件并登记备案；

6、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一标段的投标；

7、投标人不得相互串通投标。投标人不得以低于成本的报价竞标，也不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

8、不接受联合体投标。

六、购买招标文件时间、地点：

1、时间：公告发布时间:2023年5月22日至2023年5月29，每天9:00-11:30，13:00-17:00（非工作日只能电汇或网银购买标书）。

2、地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座1703室（北四环学院桥东北角）。

3、招标文件售价：每包人民币500元，售后不退。

4、若电汇或网银购买标书，请将电汇底单（网银转账页面）发邮件至jowena@163.com，邮件主题请务必注明“（招标编号）购买标书信息”。若需快递纸质版招标文件也请在邮件中注明，须加收快递费100元。电汇或网银必须于购买文件截止当日下午17:00前到账。

| 项目编号 | BIECC-23ZB0143 |
| --- | --- |
| 报名包号 |  |
| 汇款金额 |  |
| 公司名称 |  |
| 统一社会信用代码 |  |
| 公司通讯地址 |  |
| 项目联系人 |  |
| 联系电话 |  |
| 联系邮箱 |  |
| 需要快递纸质版文件 | 是(须加收快递费100元） √否 |
| 汇款/转账凭证 | （汇款或转账的底单扫描件或截图） |

5、电子版招标文件下载地址：http://www.biecc.com.cn/news/Bidding/Tender/

七、投标截止时间及开标时间、地点：

1、投标截止时间及开标时间：2023年6月12日上午9：30（北京时间）；

2、投标及开标地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座5层510会议室（北四环学院桥东北角）。

八、评标办法：综合评分法，招标人声明不保证最低报价的投标人中标。

九、其他：投标文件请于开标当日（投标截止时间之前）提交至开标地点，逾期恕不接受。届时投标人派代表参加开标仪式。

十、招标公告发布媒介：本项目招标公告仅在《中国政府采购网》发布。对其他网站转发本公告可能引起的信息误导、造成投标人的经济或其他损失的，采购人及采购代理不负任何责任。

十一、联系方式：

采 购 人：北京歌华文化中心有限公司

联 系 人：张老师

电    话：010-84187944

采购代理机构：北京国际工程咨询有限公司

地    址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座6层

开户银行：华夏银行北京学院路支行

帐    号：10242000000002546

联系部门：招标事业部

联 系 人：刘老师、朱老师

联系电话：010-82375535

# 第二章	 投标人须知

## 投标人须知前附表

本表是关于投标人须知的说明或补充，如有矛盾，以本表为准。如本表和招标公告中的内容有矛盾，也以本表为准。

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 招标方式：公开招标； 项目名称：中华世纪坛基础设备设施更换项目全过程造价咨询跟踪审计。 招标编号：BIECC-23ZB0143。 |
| 2.1 | 招标人：北京歌华文化中心有限公司； 地址：北京市海淀区复兴路甲9号。 联系方式：张老师 010-84187944 |
| 2.2 | 招标代理机构：北京国际工程咨询有限公司； 地址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座6层； 联系方式：刘老师、朱老师/010-82375535。 |
| 17.2 | 投标保证金金额：人民币20000元。 |
| 17.4 | 投标保证金形式：投标保证金币种仅限于人民币，接收单位为北京国际工程咨询有限公司（银行信息见第一章）。投标保证金须按以下形式提交：支票、电汇（或网银）、银行汇票等非现金形式。投标保证金出具人必须和投标人名称一致且必须从投标人的基本账户转出；如是电汇或网银，必须在投标截止时间之前到达招标代理机构银行账户。 |
| 18.1 | 投标有效期：投标文件从开标日起有效期为120天。如果投标文件有效期不足120天，将导致投标被否决。 |
| 20.1 | 投标文件数量：投标人应提交一份正本投标文件、五份副本投标文件和一份电子版投标文件（U盘），每份书面投标文件封面的右上角应标明“正本”或“副本”。如电子版投标文件和书面投标文件不符，以书面投标文件为准。 |
| 20.3 | 为方便开标唱标，投标人应将开标一览表、投标保证金分别单独用信封密封，并在信封上标明“开标一览表”、“投标保证金”等字样，在投标时单独提交（若投标保证金采用电汇方式，提供电汇底单复印件；如采用网银形式，提供网银转账页面打印件）。 |
| 21.1 | 1、投标截止时间及开标时间：2023年6月12日上午9：30（北京时间）； 2、投标及开标地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座5层510会议室（北四环学院桥东北角）。 |
| 32.1 | 合同授予：招标人将确认排名第一的中标候选人为中标人并授予合同。 |
| 32.3 | 履约保证金：详见合同条款 |
| 38.1 | 招标代理服务费：按《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）及《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）由中标人在领取中标通知书前按预算金额计算执行取费。 |
| 风险 | 项目招投标过程中及完成后，由于国家政策调整、不可抗力等原因导致项目延迟或取消，投标人应充分予以考虑，招标人及招标代理机构不承担相关风险。 |

## 投标人须知

## 一、说明

1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本项目招标公告中所叙述的项目和包号。

2. 定义

2.1 “招标人”系指北京歌华文化中心有限公司，也称买方；

2.2 “招标代理机构”系指受招标人委托进行招标组织工作的北京国际工程咨询有限公司；

2.3 “投标人”系指响应招标人要求，向招标人或招标代理机构提交投标文件的单位。

3. 合格的投标人

3.1 合格的投标人条件详见第一章“招标公告”第四条。

4. 投标范围、投标费用和保密

4.1投标人只能参与对应包号的投标且不得拆标包投标，否则其投标将被视为非实质性响应而予以否决；

4.2 投标人应承担所有参与投标的相关费用，不论投标过程中的作法和结果如何，招标人和招标代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.3 参与招标投标活动的各方应当对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应当承担相应的法律责任。

## 二、招标文件

5．招标文件的构成

5.1招标文件由发售的招标文件及在招标过程中发生的修正和补充文件组成。招标文件共五章，内容如下：

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  合同条款

第四章  项目需求

第五章  附件--投标文件格式

5.2 投标人收到招标文件时，应检查页数和附件数量。投标人发现任何页数或附件数量的遗缺，任何数字或词汇模糊不清，任何词义含混不清，应告知招标代理机构补全或澄清。如果投标人不按上述提出要求而造成不良后果，招标人/招标代理机构不承担责任。

6. 对招标文件的异议

6.1 任何对招标文件有异议的投标人或者其他利害关系人，应在投标截止日期10日之前按招标代理机构的地址以书面形式（包括电报、电传、传真）通知招标代理机构。招标人/招标代理机构应当自收到异议之日起3日内作出答复。

7. 招标文件的澄清或修改

7.1无论出于何种原因，招标人/招标代理机构可主动地或在解答投标人要求澄清的问题时对招标文件进行澄清或修改；

7.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人/招标代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的投标人；不足15日的，招标人/招标代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。投标人在收到该通知后应立即以电报或传真的形式予以确认；

7.3招标文件的澄清或修改书将构成招标文件的一部分，对招标人和投标人都具有约束力；

7.4招标人保留在任何时候对招标文件的解释权。

## 三、投标文件的编写

8. 投标要求

8.1 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式和条款等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被否决。

9. 投标语言

9.1 投标人提交的投标文件及投标人与招标人/招标代理机构就有关投标的所有来往函电均使用中文。投标人可以提交其它语言的资料，但有关段落必须翻译成中文，在有差异时以中文为准。

10．投标计量单位

10.1 除在招标文件的“项目需求”中另有规定外,计量单位应使用我国法定计量单位（国际单位制和国家选定的其它计量单位）。

11. 投标文件的组成

11.1 投标人应在其投标文件中按招标文件第五章规定的格式（如有），填写提供以下（但不限于）文件或资料，提供复印件的须加盖单位公章：

(1) 投标书（附件1）；

(2) 开标一览表（附件2）；

(3) 投标报价明细表（附件3）；

(4) 服务说明一览表（附件4）；

(5) 技术参数偏离表（附件5）；

(6) 商务条款偏离表（附件6）；

(7) 投标人的资格证明文件（附件7）；

(8) 法定代表人授权书（附件8）；

(9) 投标人基本情况表（附件9）；

(10) 技术文件（附件10，见本须知第16条）；

(11) 招标文件要求的和投标人认为必要的其它文件（附件11）；

11.2 投标人应将投标文件装订成册（不允许活页装订，否则其投标将被否决）。

12. 投标方案要求

12.1每个投标人投标的每个包只能有一个投标方案，否则其该包投标将被否决。

13. 投标报价

13.1 投标报价为现场交货价，所有货物和服务费用及其它相关费用应包含在内，包括但不限于产品设计、制造、运输、保险、安装、调试、验收、培训及相关技术服务等所有费用，还包括按照法律法规应交的全部税费；

13.2投标人应按招标文件中规定的“开标一览表”（附件2）格式，以招标内容为基础提出投标报价；

13.3 投标人应在“投标报价明细表”（附件3）详细填写包含招标全部内容的各项费用的构成，属于免费提供的请填写“免费”；

13.4 投标人按上述13.3款要求填写“投标报价明细表”是供评标委员会评标方便，但不限制招标人以其它方式签订合同的权力；

13.5投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标将被否决；

13.6除非招标文件另有说明，每个投标人投标的每个分包只能有一个投标报价，否则其该包投标将被否决。

14．投标货币

14.1 投标人需按要求报价，否则其投标将被否决。

15. 投标人资格的证明文件和商务偏离

15.1 投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件（附件7）,作为投标文件的重要组成部分；

15.2 投标人应对本招标文件商务条款（即第四章除外的全部条款）的响应偏离逐条提出，并填写商务条款偏离表（见附件6）。

16. 证明投标产品等符合招标文件规定的文件（技术文件）

16.1 投标人应对招标文件第四章“项目需求”中的各项条款做出清晰准确的答复，如有偏离应逐条提出，并将偏离情况填写技术参数偏离表（附件5）；

16.2 投标人须提交证明其拟提供服务符合招标文件规定的响应性文件，作为投标文件的一部分，该证明文件包括但不限于主要技术指标和性能的详细说明、项目实施方案、售后服务方案等；

16.3本招标文件的“项目需求”中所提出的标准、商标牌号（如有）或商品目录编号（如有）的参考资料仅系说明，并非进行限制。投标人可以在投标文件中采用具有权威性的标准、商标牌号或商品目录编号替换招标人指定的相应内容，只要能表明这些替换在实质上相当于或优于招标人所提技术规范的要求，并能使招标人满意。

17. 投标保证金

17.1 投标保证金为投标文件的必须要件；

17.2 投标人应随投标文件一并向招标代理机构提交投标人须知前附表规定的投标保证金，并作为其投标的一部分（具体提交方式见本须知第20.3条）；

17.3 投标保证金用于保护本次招标免受投标人的行为而引起的风险；

17.4 投标保证金币种仅限于人民币，接收单位为北京国际工程咨询有限公司（银行信息见第一章）。投标保证金须按以下形式提交：支票、电汇（或网银）、银行汇票。投标保证金出具人必须和投标人名称一致且必须从投标人的基本账户转出；如是电汇或网银，必须在投标截止时间之前到达招标代理机构银行账户；

17.5在中标人与招标人签订采购合同后5日内，招标代理机构退还所有投标人的投标保证金。17.6发生以下情况，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标截止期后撤销投标；

（2）中标人无正当理由不与招标人订立合同；

（3）中标人在签订合同时向招标人提出附加条件；

（4）中标人不按照招标文件要求提交履约保证金。

18. 投标有效期

18.1 投标文件从开标日起有效期为120天。如果投标文件有效期不足120天，将导致投标被否决；

18.2 特殊情况下，招标人/招标代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。投标人可以拒绝上述要求，其投标保证金将予以退还。对于同意该要求的投标人，将被要求相应延长投标保证金的有效期。

19. 投标文件的签署及规定

19.1投标文件的正本需打印或用不退色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在投标文件上要求的地方签字、加盖单位公章。授权代表须有书面的“法定代表人授权书”（附件8），并将其附在投标文件中。投标文件的副本可采用正本的复印件；若正本和副本不同，以正本为准；

19.2投标文件的任何行间插字、涂改和增删须由签署投标文件的人在旁边签字或加盖公章才有效；

19.3 投标文件（包括投标文件的补充文件、澄清函等）因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

## 四、投标文件的提交

20. 投标文件的数量、密封和标记

20.1 投标人应提交一份正本投标文件、五份副本投标文件和一份电子版投标文件（U盘），每份书面投标文件封面的右上角应标明“正本”或“副本”。如电子版投标文件和书面投标文件不符，以书面投标文件为准。如果一个投标人投多个分包，各分包投标文件可以分开制作，也可合并制作。投标截止时间之后，所有投标文件均不退还。

20.2 投标人应将“投标文件”正本单独用信封（箱）密封、全部副本一起单独用信封（箱）密封，并标明招标编号、项目名称、分包号及正本或副本；电子文档单独用信封封装，并标明招标编号、项目名称。

20.3为方便开标唱标，投标人应将开标一览表、投标保证金分别单独用信封密封，并在信封上标明“开标一览表”、“投标保证金”等字样，在投标时单独提交（若投标保证金采用电汇方式，提供电汇底单复印件；如采用网银形式，提供网银转账页面打印件）。

20.4 每一密封信封（箱）上注明“于      年 月 日   时之前（指招标文件中规定的开标日期及时间）不准启封”的字样；所有信封（箱）上还应写明投标人名称和地址，以便若其投标被宣布为“迟到”投标时，能原封退回；

20.5 投标人应将投标文件按20.1-20.4中的规定密封和标记后，按招标文件中规定的开标地点送达招标人/招标代理机构；

20.6如果投标人未按上述规定进行标记，招标人/招标代理机构对“投标文件”的提前拆封不负责任；

20.7 由于不可抗拒的原因或无法控制的事件发生而导致投标文件包装的损坏或投标文件的损毁、丢失等，招标人/招标代理机构将不负责任；

20.8 招标人/招标代理机构拒绝接受以电报、电话、传真、电子邮件形式的投标。

21. 提交投标文件的截止时间

21.1 所有投标文件【包括一份正本投标文件、五份副本投标文件和一份电子版投标文件（U盘）以及开标一览表、投标保证金】都必须在规定的投标截止时间之前送达招标人/招标代理机构；

21.2 出现第7.3款因招标文件的修改推迟投标截止时间时，则按修改通知规定的时间前提交。在此情况下，招标人、招标代理机构和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的  截止期；

21.3 招标人/招标代理机构将拒绝在投标截止时间后提交/收到的投标文件及未密封的投标文件。

22.	投标文件的补充、修改和撤回、撤销

22.1 投标人在提交投标文件后，可在投标截止时间前对其投标文件进行补充、修改或撤回，但必须有补充、修改或撤回的书面通知并由法定代表人或正式授权的投标人代表签字或加盖公章；

22.2投标人对投标文件的补充或修改通知还须进行密封和标记（注明项目名称、招标编号、“补充或修改通知”等）；

22.3 在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改或撤回其投标文件（评标委员会要求的澄清除外）；

22.4 投标人不得在投标截止时间之后撤销其投标文件，否则其投标保证金将按不予退还。

## 五、开标和评标

23．开标

23.1 招标人/招标代理机构在规定的时间和地点公开开标，投标人须派代表参加开标仪式，否则视为默认开标结果；

23.2 开标仪式由招标代理机构组织并主持，在宣布开标纪律后由投标人代表及公证人员（如有）当众查验投标文件密封情况，确认无误后交由招标代理机构工作人员拆封唱标，当众宣读投标人名称、投标价格、交货期、是否提交了投标保证金，以及招标代理机构认为合适的其它内容；

23.3 招标代理机构整理开标记录并由投标人代表签字确认。

24．评标委员会

24.1 招标人将根据本次招标项目的特点和有关法律法规的要求组建评标委员会；

24.2 评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，其中招标人代表一人，技术、经济专家四人（招标人有权视情况调整人员组成及比例，但必须符合招标投标相关法律法规  要求）；

24.3 评标委员会对投标文件进行审查、澄清、评估和比较。

25. 对投标文件的审查和响应性的确定

25.1 开标后，评标委员会将首先审查每一投标文件：

（1）是否满足本须知第3条合格投标人的标准；

（2）是否完整；

（3）是否正确签署有关文件；

（4）是否提交了所要求的投标保证金；

（5）是否实质上响应了招标文件的要求（包括所有的商务条款和技术要求）；

25.2 实质上响应要求的投标文件应无重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指：

（1）影响到招标文件规定的供货范围、质量和性能等；

（2）限制了招标人的权力和投标人的义务的规定；

（3）纠正或保留这种偏离将会对提交了实质上响应招标文件要求的投标文件的其他投标人的竞争地位，产生不公正的影响；

25.3 评标委员会将确定每一投标人是否对招标文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离或保留；

25.4 评标委员会确定为非实质性响应的投标将被否决，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标；

25.5 评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠开标后的任何外部证据。

25.6 “投标文件”属下列情况之一的， 评标委员会将视为非实质性响应而予以否决：

(1) 投标有效期不满足18.1要求的；

(2) 不满足合格投标人要求或资格证明文件不符合要求的；

(3) 未按规定提交投标保证金的；

(4) 未按规定加盖公章的；

(5) 投标人未按规定签字，或投标人非法定代表人签字而无法定代表人授权的；

(6) 投标报价低于成本或者高于最高限价（如有）的；

（7）投标人以他人名义投标的，或有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；

(8) 招标文件和有关法律法规明确规定可以被否决的其他情形的。

说明1：投标人使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书属于以他人名义投标。

说明2：下列情形属于或视为投标人串通投标：

（1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

（2）投标人之间约定中标人；

（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

（5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动；

（6）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（7）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（8）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（9）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（10）不同投标人的投标文件相互混装；

（11）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

说明3：下列情形属于投标人弄虚作假：

（1）使用伪造、变造的许可证件；

（2）提供虚假的财务状况或者业绩；

（3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（4）提供虚假的信用状况；

（5）其他弄虚作假的行为。

说明4：判断投标报价是否低于成本：投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底或最高投标限价时明显低于标底或最高投标限价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，可认定该投标人以低于成本报价竞标。

26．投标文件报价错误的修正

26.1 若“开标一览表”中的报价与投标文件中的报价不符，则以“开标一览表”的报价为准。计算错误将按以下方法更正：

大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

26.2 评标委员会将按上述改正错误的原则调整投标报价，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受调整后的报价，则其投标将被否决。

27．投标文件的澄清和补正

27.1为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较,评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确的内容、明显文字或者计算错误进行澄清或者说明，但是澄清或者说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会不得暗示或者诱导投标人作出澄清、说明，不得接受投标人主动提出的澄清、说明。

27.2投标人必须按要求进行书面澄清或说明，由其法定代表人或正式授权的代表签字或加盖公章。

28. 对投标文件的评审和比较

28.1评标委员会将对有效的投标文件进行评审和比较；

28.2 评标时除考虑投标报价以外,还将考虑其它因素，具体见本须知第29.7条。

29. 评标原则及主要方法

29.1 认真贯彻国家有关法律、法规，维护国家利益；

29.2 保护招标人的合法利益；

29.3 评标工作将遵循公平、公正、科学、择优的原则，对所有投标人的投标评价都采用相同的程序和标准；

29.4 评标严格按照招标文件的要求和评标办法的规定进行；

29.5 评标期间不接受任何价格调整（报价错误修正除外）；

29.6本次评标采用综合打分法，是指在满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，由评委依据招标文件和评标办法以及有关法律法规的要求对每个合格的投标人按分包进行独立打分，所有评委对同一投标人同一分包打分的算术平均值为该投标人该标段的最终得分（所有得分保留小数点后两位，第三位四舍五入）。投标人按最终得分由高到低排序，每标段得分最高的前三名依次作为该标段的中标候选人（得分相同的，按投标报价由低到高排序；得分和投标报价均相同的，按技术部分得分由高到低排序）。有效投标不足三个的，中标候选人数量为实际有效投标人数量；有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决所有投标。

29.7 本次评标满分为100分，具体权重划分和评审标准如下：

| 评标因素 | 权重 | 打分说明 |
| --- | --- | --- |
| 价格部分 10分 |  |  |
| 价格 | 10 | 满足招标文件要求且最终评审价格最低的评审价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(评审基准价／最终评审价)×10。 |
| 综合商务 13分 |  |  |
| 公司业绩 | 10分 | 考虑报价人近三年，已完成或承接的相关工作案例，每提供1个有效案例得2分，最多得10分。注：需至少提供合同首页、关键页、盖章页复印件并加盖公章。 |
| 认证证书 | 3分 | 具备与本项目相关的且有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供一个得1分，最多得3分。 |
| 技术 77分 |  |  |
| 重难点分析 | 10分 | 根据项目需求，对项目的重点、难点分析并提出解决方法 重点、难点分析全面、合理，具有针对性，相关解决方法及措施科学、可实施性强，得10分。 重点、难点分析较合理，具有针对性，相关解决方法及措施科学、具有可实施性，得7分； 重点、难点分析合理性和针对性一般，相关解决方法及措施的科学性和可实施性也一般，得4分； 重点、难点分析不清，相关解决方法及措施可实施性差，得1分； 未提供相应内容，不得分。 |
| 项目理解 | 15分 | 报价人根据采购人服务需求，结合本项目实际，提出对项目需求理解，考察是否深入完善、有针对性、充分反映行业特性 注： 项目需求理解深刻、考察深入完善、针对性强、能够充分反映行业特性的得15分；项目需求理解较为深刻、考察完善但不够深入、针对性较强、能够反映一定的行业特性的得11分； 项目需求理解一般或考察不够完善或针对性不强或不能反映行业特性的得7分； 项目需求理解较差或考察不完善或没有针对性或没有提到行业特性的得4分； 未提供得0分； |
| 工作方案 | 20分 | 报价人针对要求的全过程造价咨询跟踪审计服务，提供具体工作方案、流程和实施计划，考察是否深入完善、有针对性、充分反映行业特性、重点难点把握准确，关键点能否有效管理 工作方案深入完善、针对性强、能够充分反映行业特性、重点难点把握准确、关键点能够有效管理的得20分； 工作方案较为深入完善、针对性较强、能够反映行业特性、重点难点有一定的把握、关键点能够进行管理的得15分； 工作方案齐全、针对性一般、行业特性不够明显、重点难点有所体现、关键点管理不够清晰的得10分； 工作方案不全或没有针对性或不能反映行业特性或没有体现重点难点或关键点不能有效管理的得5分； 未提供得0分； |
| 服务承诺及保障措施 | 15分 | 考察报价人服务承诺，横向对比报价人服务时间响应情况，各项保障措施（如服务质量管理、进度保障措施、保密制度及廉洁自律措施等）是否完善有效 注： 服务承诺及保障措施齐全、完善、有效、可行性强、针对性强得15分； 服务承诺及保障措施较为齐全、较为完善、有效、可行性较强、针对性一般得11分； 服务承诺及保障措施基本齐全、完善、有效、可行性较强、针对性一般得7分； 服务承诺及保障措施不全或不够完善或有效性一般或可行性一般或没有针对性得4分； 未提供得0分； |
| 人员配备 | 17分 | 项目负责人在相关领域项目经验丰富程度及职称证书情况 1、职称或认证情况：每提供1个国家认可部门颁发的职称或认证的得1分。最多得2分。 2、项目负责人业绩情况：项目负责人需提供同类项目业绩，每提供1个得2分，最多得6分。（与公司业绩重复不得分） 要求提供人员简历（需体现项目负责人信息）、专业证书复印件并加盖公章；项目负责人业绩需提供至少体现项目负责人姓名或合同或成交公告截图等信息，否则不得分。 |
|  |  | 其他主要服务人员配备数量充足情况及人员结构，专业证书情况 1、服务团队每提供1个国家认可部门颁发的职称或认证证书的，得1分，最多得5分。 2、配备团队人员数量充足、人员结构完整，专业性强，得4分；配备团队人员数量满足项目要求、人员结构较为完整，专业性较强，得2分；配备团队人员数量不充足、人员结构不完整，专业性差，得1分；未提供得0分。 |

附注：

1. 本项目非专门面向中小微企业采购项目。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，对于符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业报价给予10%（工程项目为3%）的扣除，用扣除后价格作为评标价参加评审。其它形式下，投标人的投标报价即为其评标价。小型和微型企业填写招标文件第七章中规定的“中小企业声明函”，否则不考虑价格扣除。

（1）监狱企业投标视同小型、微型企业，须填写招标文件中规定的“中小企业声明函”并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件。

（2）残疾人福利性单位投标视同小型、微型企业，须填写招标文件中规定的“残疾人福利性单位声明函”。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（3）本项目对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

（4）享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

（5）供应商提供的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

2．节能、环保产品（本项目不涉及）

台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用自镇流荧光灯，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频监控设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购节能产品（如遇国家有关政府主管部门调整，以调整后最新的节能产品政府采购品目清单为准）。如采购人所采购的设备涉及政府强制采购节能产品，供应商提供的产品必须具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品产品认证证书复印件，否则视为无效投标。

如采购人所采购的设备不涉及政府强制采购节能产品的，属于节能产品/环境标志产品政府采购品目清单中优先采购的，所投产品提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件的，按照节能、环境标志产品得分规则加分。

29.8  反对不正当竞争。

30. 评标过程保密

30.1 有关投标人的任何情况不得透露给任何其他投标人；

30.2 有关投标文件的审查、澄清、评估、比较的一切情况都不得透露给任何投标人和其他无关人员。

31. 与招标人/招标代理机构/评标委员会的接触

31.1 从开标之日起至授予合同之日止，除非招标人/招标代理机构/评标委员会有要求，投标人不得就与其投标有关的事项与招标人/招标代理机构/评标委员会接触；

31.2 投标人不得干扰招标和评标活动，否则其投标有可能被否决并承担相关法律责任。

## 六、定标

32. 定标准则

32.1招标人将确认排名第一的中标候选人为中标人并授予合同；

32.2 最低投标报价不是被授予合同的条件；

32.3排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金（如有要求），或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人顺序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

33.	 资格确认

33.1中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。

34. 接受和拒绝任何或所有投标的权力

34.1 为维护国家利益和招标人的合法利益，招标人在发《中标通知书》前的任何时候仍有选择和拒绝任何或所有投标和取消招标过程的权力。并且，无须向受影响的投标人承担任何责任，同时也无须通知受影响的投标人有关招标人这样做的原因。

35. 结果公示和中标通知

35.1 招标人应当自收到评标报告之日起3日内由招标代理机构公示中标候选人，公示期不得少于3日。投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人/招标代理机构应当自收到异议之日起3日内作出答复；

35.2招标人确定中标人后，招标代理机构向中标人发出《中标通知书》，同时将中标结果通知其它未中标的投标人；对未中标者，招标人/招标代理机构不对未中标原因做出解释，同时亦不退还投标文件；

35.3招标代理机构按规定退还投标保证金；

35.4 《中标通知书》是合同文件的组成部分。

36. 签定采购合同

36.1 中标人应在《中标通知书》发出后30日内与招标人签订采购合同；

36.2 招标文件、中标人的投标文件及其补充/修改/澄清函件等均为采购合同的重要组成部分；

36.3 中标人应当按照采购合同约定履行义务，中标人不得向他人转让中标项目，也不得事先未经招标人同意将中标项目分包。否则，招标人有权撤消合同，并要求中标人退回已支付资金和赔偿相应的损失。

37. 腐败和欺诈行为

37.1 对腐败和欺诈行为定义如下:

（1）“腐败行为”是指通过提供、给予、接受、索取任何有价值的东西来影响招标人在采购过程中或合同实施过程中的行为；

（2）“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害招标人和公共利益，包括投标人之间串通投标（提交投标文件之前和之后），人为地使投标丧失竞争性，剥夺了招标人从竞争中所获得的利益；

37.2 如果中标候选人被认为在本招标过程中有腐败和欺诈行为，则被拒绝发《中标通知书》。

38. 招标代理服务费

38.1见投标人须知前附表。

39.重新招标和不再招标

39.1投标截止时间止，提交投标文件的投标人少于三个的，或经评标委员会评审后否决所有投标的，或还没有产生中标候选人的情况下，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当分析原因并采取相应措施后重新招标。重新招标后仍然出现上述三种情形之一的，招标人有权采取下述处理方式：

39.1.1重新招标投标截止时间止，提交投标文件的投标人少于三个的，招标人可以再次重新招标或不再招标或直接对一家或两家投标人进行开标和评标（一家投标人无需综合打分）；

39.1.2重新招标经评标委员会评审后否决所有投标的，招标人可以再次重新招标或不再招标；

39.1.3重新招标还没有产生中标候选人的情况下，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人可以再次重新招标或不再招标或直接对一家或两家同意延长投标有效期的投标人进行开标/评标（一家投标人无需综合打分）。

40. 招标文件的解释权

40.1本招标文件由招标人和招标代理机构负责解释。

# 第三章	合同主要条款及格式

(以实际签订为准)

合同编号：

中华世纪坛基础设备设施更换项目

全过程造价咨询跟踪审计

服务合同

委托人：

成交人：

时  间：

第一部分  协议书

委托人（全称）：

成交人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就下述项目委托全过程造价咨询跟踪审计事项协商一致，订立本合同。

一、项目概况

1.项目名称：

2.项目地点：

3.项目规模：             。

4.投资金额：

5.资金来源：

6.周期：

7.其他：无

二、服务范围及工作内容

双方约定的服务范围及工作内容：

三、服务期限

中华世纪坛基础设备设施更换项目全过程造价咨询跟踪审计周期为项目验收合格并结算后。

四、质量标准

造价咨询成果文件应符合：《建设工程造价咨询规范》（GB/T 51095-2015）。

五、酬金或计取按照固定总价方式

1.酬金：人民币             。

- 2.计取方式：/

六、合同文件的构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

1.中标通知书或委托书（如果有）；

2.投标函及投标函附录或全过程造价咨询跟踪审计服务建议书（如果有）；

3.专用条件及附录；

4.通用条件；

5.其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件（包括补充协议）均构成合同文件的组成部分。

七、词语定义

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

八、合同订立

1.订立时间：_________年_________月_________日。

2.订立地点：             。

九、合同生效

本合同自签字、盖章后生效。

十、合同份数

本合同一式肆份，具有同等法律效力，其中委托人执贰份，成交人执贰份。

委 托 人：___________（盖章）         成 交 人：___________（盖章）

法定代表人或其授权的                  法定代表人或其授权的

代 理 人：_________（签字或盖章）     代 理 人：_________（签字或盖章）

纳税人识别码：                        纳税人识别码：

住    所：                            住    所：

账    号：                            账    号：

开户银行：                            开户银行：

邮政编码：                            邮政编码：

电    话：                            电    话：

电子信箱：                            电子信箱：

第二部分  通用条件

1.词语定义、语言、解释顺序与适用法律

1.1 词语定义

组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：

1.1.1“项目”是指按照本合同约定实施全过程全过程造价咨询跟踪审计跟踪审计与其他服务的项目。

1.1.2“造价”是指项目建设过程中预计或实际支出的全部费用。

1.1.3“委托人”是指本合同中委托全过程造价咨询跟踪审计与其他服务的一方，及其合法的继承人或受让人。

1.1.4“成交人”是指本合同中提供全过程造价咨询跟踪审计与其他服务的一方，及其合法的继承人。

1.1.5“第三人”是指除委托人、成交人以外与本咨询业务有关的当事人。

1.1.6“正常工作”是指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的成交人的工作。

1.1.7“附加工作”是指成交人根据合同条件完成的正常工作以外的工作。

1.1.8“项目咨询团队”是指成交人指派负责履行本合同的团队，其团队成员为本合同的项目成交人员。

1.1.9“项目负责人”是指由成交人的法定代表人书面授权，在授权范围内负责履行本合同、主持项目咨询团队工作的负责人。

1.1.10“委托人代表”是指由委托人的法定代表人书面授权，在授权范围内行使委托人权利的人。

1.1.11“酬金”是指成交人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付成交人的金额。

1.1.12“正常工作酬金”是指在协议书中载明的，成交人完成正常工作，委托人应给付成交人的酬金。

1.1.13“附加工作酬金”是指成交人完成附加工作，委托人应给付成交人的酬金。

1.1.14 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.15 “不可抗力”是指委托人和成交人在订立本合同时不可预见，在合

同履行过程中不可避免并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争等情形。

1.2 语言

本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。

1.3 合同文件的优先顺序

组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外，本合同文件的解释顺序如下：

1.协议书

2.中标通知书或委托书（如果有）；

3.专用条件及附录；

4.通用条件；

5.投标函及投标函附录或全过程造价咨询跟踪审计服务建议书（如果有）；

6.其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件的组成部分。

1.4 适用法律

本合同适用中华人民共和国法律、行政法规、部门规章以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。

合同当事人可以在专用条件中约定本合同适用的其他规范、规程、定额、技术标准等规范性文件。

2.委托人的义务

2.1 提供资料

委托人应当在专用条件约定的时间内，无偿向成交人提供与本合同咨询业务有关的资料。在本合同履行过程中，委托人应及时向成交人提供最新的与本合同咨询业务有关的资料。委托人应对所提供资料的真实性、准确性、合法性与完整性负责。

2.2 提供工作条件

委托人应为成交人完成全过程造价咨询跟踪审计提供必要的条件。

2.2.1 委托人需要成交人派驻项目现场成交人员的，除专用条件另有约定外，项目成交人员有权无偿使用由委托人提供的房屋及设备。

2.2.2 委托人应负责与本工程全过程造价咨询跟踪审计业务有关的所有外部关系的协调，为成交人履行本合同提供必要的外部条件。

2.3 合理工作时限

委托人应当为成交人完成其咨询工作，设定合理的工作时限。

2.4 委托人代表

委托人应授权一名代表负责本合同的履行。委托人应在双方签订本合同 7 日内，将委托人代表的姓名和权限范围书面告知成交人。委托人更换委托人代表时，应提前 7 日书面通知成交人。

2.5 答复

委托人应当在专用条件约定的时间内就成交人以书面形式提交并要求做出答复的事宜给予书面答复。逾期未答复的，由此造成的工作延误和损失由委托人承担。

2.6 支付

委托人应当按照合同的约定，向成交人支付酬金。

3.成交人的义务

3.1 项目咨询团队及人员

3.1.1 项目咨询团队的主要人员应具有专用条件约定的资格条件，团队人员的数量应符合专用条件的约定。

3.1.2 项目负责人

成交人应以书面形式授权一名项目负责人负责履行本合同、主持项目咨询团队工作。采用招标程序签署本合同的，项目负责人应当与投标文件载明的一致。

3.1.3 在本合同履行过程中，成交人员应保持相对稳定，以保证咨询工作正常进行。

成交人可根据工程进展和工作需要等情形调整项目咨询团队人员。成交人更换项目负责人时，应提前 7 日向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换。除专用条件另有约定外，成交人更换项目咨询团队其他成交人员，应提前 3 日向委托人书面报告，经委托人同意后以相当资格与能力的人员替换。

3.1.4 成交人员有下列情形之一，委托人要求成交人更换的，成交人应当更换：

（1）存在严重过失行为的；

（2）存在违法行为不能履行职责的；

（3）涉嫌犯罪的；

（4）不能胜任岗位职责的；

（5）严重违反职业道德的；

（6）专用条件约定的其他情形。

3.2 成交人的工作要求

3.2.1 成交人应当按照专用条件约定的时间等要求向委托人提供与工程全过程造价咨询跟踪审计业务有关的资料，包括工程全过程造价咨询跟踪审计企业的资质证书及承担本合同业务的团队人员名单及执业（从业）资格证书、咨询工作大纲等，并按合同约定的服务范围和工作内容实施咨询业务。

3.2.2 成交人应当在专用条件约定的时间内，按照专用条件约定的份数、组成向委托人提交咨询成果文件。

成交人提供全过程造价咨询跟踪审计服务以及出具工程全过程造价咨询跟踪审计成果文件应符合现行国家或行业有关规定、标准、规范的要求。委托人要求的工程全过程造价咨询跟踪审计成果文件质量标准高于现行国家或行业标准的，应在专用条件中约定具体的质量标准，并相应增加服务酬金。

3.2.3 成交人提交的工程全过程造价咨询跟踪审计成果文件，除加盖成交人单位公章、工程造价咨询企业执业印章外，还必须按要求加盖参加咨询工作人员的执业（从业）资格印章。

3.2.4 成交人应在专用条件约定的时间内，对委托人以书面形式提出的建议或者异议给予书面答复。

3.2.5 成交人从事工程全过程造价咨询跟踪审计活动，应当遵循独立、客观、公正、诚实信用的原则，不得损害社会公共利益和他人的合法权益。

3.2.6 成交人承诺按照法律规定及合同约定，完成合同范围内的建设工程全过程造价咨询跟踪审计服务，不转包承接的造价咨询服务业务。

3.3 成交人的工作依据

成交人应在专用条件内与委托人协商明确履行本合同约定的咨询服务需要适用的技术标准、规范、定额等工作依据，但不得违反国家及工程所在地的强制性标准、规范。

成交人应自行配备本条所述的技术标准、规范、定额等相关资料。需要委托人协助才能获得的资料，委托人应予以协助。

3.4 使用委托人房屋及设备的返还

项目成交人员使用委托人提供的房屋及设备的，成交人应妥善使用和保管，在本合同终止时将上述房屋及设备按专用条件约定的时间和方式返还委托人。

4.违约责任

4.1 委托人的违约责任

4.1.1 委托人不履行本合同义务或者履行义务不符合本合同约定的，应承担违约责任。双方可在专用条件中约定违约金的计算及支付方法。

4.1.2 委托人违反本合同约定造成成交人损失的，委托人应予以赔偿。双方可在专用条件中约定赔偿金额的确定及支付方法。

4.1.3 委托人未能按期支付酬金超过 14 天，应按下列方法计算并支付逾期付款利息。逾期付款利息=当期应付款总额×中国人民银行发布的同期贷款基准利率×逾期支付天数（自逾期之日起计算）。双方也可在专用条件中另行约定逾期付款利息的计算及支付方法。

4.2 成交人的违约责任

4.2.1 成交人不履行本合同义务或者履行义务不符合本合同约定的，应承担违约责任。双方可在专用条件中约定违约金的计算及支付方法。

4.2.2 因成交人违反本合同约定给委托人造成损失的，成交人应当赔偿委托人损失。双方可在专用条件中约定赔偿金额的确定及支付方法。

5.支付

5.1 支付货币

除专用条件另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货币种类和汇率等在专用条件中约定。

5.2 支付申请

成交人应在本合同约定的每次应付款日期前，向委托人提交支付申请书，支付申请书的提交日期由双方在专用条件中约定。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。

6.合同变更、解除与终止

6.1 合同变更

6.1.1 任何一方以书面形式提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。

6.1.2 除不可抗力外，因非成交人原因导致成交人履行合同期限延长、内容增加时，成交人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的工作时间或工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法由双方根据委托的服务范围及工作内容在专用条件中约定。

6.1.3 合同履行过程中，遇有与工程相关的法律法规、强制性标准颁布或修订的，双方应遵照执行。非强制性标准、规范、定额等发生变化的，双方协商确定执行依据。由此引起造价咨询的服务范围及内容、服务期限、酬金变化的，双方应通过协商确定。

6.1.4 因项目规模、服务范围及工作内容的变化等导致成交人的工作量增减时，服务酬金不作相应调整。

6.1.5 本项目按照固定总价方式计取服务酬金，不计取审减奖励酬金。

6.2 合同解除

6.2.1 委托人与成交人协商一致，可以解除合同。

6.2.2 有下列情形之一的，合同当事人一方或双方可以解除合同：

- 成交人将本合同约定的工程全过程造价咨询跟踪审计服务工作全部或部分转包给他人，委托人可以解除合同；

- 成交人提供的全过程造价咨询跟踪审计服务不符合合同约定的要求，经委托人催告仍不能达到合同约定要求的，委托人可以解除合同；

（3）委托人未按合同约定支付服务酬金，经成交人催告后，在 28 天内仍未支付的，成交人可以解除合同；

（4）因不可抗力致使合同无法履行；

（5）因一方违约致使合同无法实际履行或实际履行已无必要。

除上述情形外，双方可以根据委托的服务范围及工作内容，在专用条件中约定解除合同的其他条件。

6.2.3 任何一方提出解除合同的，应提前 30 天书面通知对方。

6.2.4 合同解除后，委托人应按照合同约定向成交人支付已完成部分的咨询服务酬金。

因不可抗力导致的合同解除，其损失的分担按照合理分担的原则由合同当事人在专用条件中自行约定。除不可抗力外因非成交人原因导致的合同解除，其损失由委托人承担。因成交人自身原因导致的合同解除，按照违约责任处理。

6.2.5 本合同解除后，本合同约定的有关结算、争议解决方式的条款仍然有效。

6.3 合同终止

除合同解除外，以下条件全部满足时，本合同终止：

（1）成交人完成本合同约定的全部工作；

（2）委托人与成交人结清并支付酬金；

（3）成交人将委托人提供的资料交还。

7.争议解决

7.1 协商

双方应本着诚实信用的原则协商解决本合同履行过程中发生的争议。

7.2 调解

如果双方不能在 14 日内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。

7.3 仲裁或诉讼

双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

8.其他

8.1 考察及相关费用

除专用条件另有约定外，成交人经委托人同意进行考察发生的费用由委托人审核后另行支付。差旅费及相关费用的承担由双方在专用条件中约定。

8.2 保密

在本合同履行期间或专用条件约定的期限内，双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三人所提供的保密资料。保密事项在专用条件中约定。

8.3 联络

8.3.1 与合同有关的通知、指示、要求、决定等，均应采用书面形式，并应在专用条件约定的期限内送达接收人和送达地点。

8.3.2 委托人和成交人应在专用条件中约定各自的送达接收人、送达地点、电子邮箱。任何一方指定的接收人或送达地点或电子邮箱发生变动的，应提前 3 天以书面形式通知对方，否则视为未发生变动。

8.3.3 委托人和成交人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的往来函件，如确有充分证据证明一方无正当理由拒不签收的，视为认可往来函件的内容。

8.4 知识产权

除专用条件另有约定外，委托人提供给成交人的图纸、委托人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映委托人要求的或其他类似性质文件的著作权属于委托人，成交人可以为实现本合同目的而复制或者以其他方式使用此类文件，但不能用于与本合同无关的其他事项。未经委托人书面同意，成交人不得为了本合同以外的目的而复制或者以其他方式使用上述文件或将之提供给任何第三方。

除专用条件另有约定外，成交人为履行本合同约定而编制的成果文件，其著作权属于成交人。委托人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能擅自修改或用于与本合同无关的其他事项。未经成交人书面同意，委托人不得为了本合同以外的目的而复制或者以其他方式使用上述文件或将之提供给任何第三方。

双方保证在履行本合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。因成交人侵犯他人知识产权所引起的责任，由成交人承担；因委托人提供的基础资料导致侵权的，由委托人承担责任。

除专用条件另有约定外，双方均有权在履行本合同保密义务并且不损害对方利益的情况下，将履行本合同形成的有关成果文件用于企业宣传、申报奖项以及接受上级主管部门的检查。

第三部分  专用条件

1.词语定义、语言、解释顺序与适用法律

1.2 语言

本合同文件除使用中文外，还可用    /    。

1.3 合同文件的优先顺序

本合同文件的解释顺序为：    /    。

1.4 适用法律

本合同适用的其他规范性文件包括:《建设工程造价咨询规范》（GB/T 51095-2015）。

2.委托人的义务

2.1 提供资料

委托人无偿向成交人提供与本合同咨询业务有关资料的时间为：根据项目实施情况，双方协商确定。

2.2 提供工作条件

2.2.1 项目成交人员使用由委托人提供的房屋及设备，支付使用费的标准为：无偿使用。

2.4 委托人代表

委托人代表为：__________________，其权限范围：协助成交人完成本合同咨询业务。

2.5 答复

委托人同意在  3  日内，对成交人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。

3.成交人的义务

3.1 项目咨询团队及人员

3.1.1 项目咨询团队的主要人员应具有资格条件，团队人员的数量：满足咨询业务要求。

3.1.2 项目负责人为：    ，项目负责人为履行本合同的权限为：按咨询合同约定完成本合同咨询业务。

3.1.3 成交人更换项目咨询团队其他成交人员的约定/。

3.1.4 委托人要求更换成交人员的情形还包括：

3.2 成交人的工作要求

3.2.1 成交人向委托人提供有关资料的时间：根据项目实施情况，双方协商确定。成交人向委托人提供的资料还包括：根据项目实际情况，双方协商确定。

3.2.2 成交人向委托人提供咨询成果文件的名称、组成、时间、份数及质量标准：根据项目实际情况，双方协商确定。

3.2.4 成交人应在收到委托人以书面形式提出的建议或者异议后  3  日内给予书面答复。

3.3 成交人的工作依据

经双方协商，本合同约定的全过程造价咨询跟踪审计服务适用的技术标准、规范、定额等工作依据为：北京市及行业现行规范、定额。

3.4 使用委托人房屋及设备的返还

成交人应在本合同终止后  7  日内移交委托人提供的房屋及设备，移交的方式为现场移交。

4. 违约责任

4.1 委托人的违约责任

4.1.1 委托人违约金的计算及支付方法：/。

4.1.2 委托人赔偿金额按下列方法确定并支付：/。

4.1.3 委托人逾期付款利息按下列方法计算并支付：/。

4.2 成交人的违约责任

4.2.1 成交人违约金的计算及支付方法：

4.2.2 成交人赔偿金额按下列方法确定并支付：/。

5. 支付

5.1 支付货币

币种为：人民币，汇率为：/，其他约定：/。

5.2 支付申请

成交人应在本合同约定的每次应付款日期7日前，向委托人提交支付申请书。

5.3 支付酬金

(1) 首付款，比例为总价款的30%，自本合同签订后支付。

(2) 中期款，比例为总价款的30%，自项目初验通过后支付。

(3) 尾款，比例为总价款的40%，自项目终验通过并提交本招标文件中要求的全部成果文件。

委托人及全过程造价咨询跟踪审计人确认，本合同项下各期款项的具体付款时间及金额应以委托人上级单位的审批金额为准，委托人在收到上级单位的审批之前，有权暂不付款且无需承担任何违约责任。

如由于工期延误造成咨询及审计工作延期，委托人不支付延期费用。

6. 合同变更、解除与终止

6.1 合同解除

6.1.1 双方约定解除合同的条件还包括：/。

6.1.2 因不可抗力导致的合同解除，双方约定损失的分担如下：/

7. 争议解决

7.1 调解

如果双方不能在7日内解决本合同争议，可以将其提交/进行调解。

7.2 仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为下列第 （1） 种方式：

- 提请 项目所在地 仲裁委员会进行仲裁。

（2）向  /  人民法院提起诉讼。

8. 其他

8.1 考察及相关费用

成交人经委托人同意进行考察发生的费用由 委托人 支付。

差旅费及相关费用的支付：根据实际情况，双方协商确定。

8.2 奖励

合理化建议的奖励金额按下列方法确定：双方协商确定。

8.3 保密

委托人申明的保密事项和期限：  /  。

成交人申明的保密事项和期限：  /  。

第三人申明的保密事项和期限：  /  。

8.4 联络

8.4.1 任何一方与合同有关的通知、指示、要求、决定等，均应在

日内送达对方指定的接收人和送达地点。

8.4.2 委托人指定的送达接收人：__________，送达地点：__________，

电子邮箱：__________。

成交人指定的送达接收人：__________，送达地点：__________，电子邮箱：__________。

8.5 知识产权

委托人提供给成交人的图纸、委托人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映委托人要求的或其他类似性质文件的著作权属于委托人。

成交人为履行本合同约定而编制的成果文件，其著作权属于成交人。

双方将履行本合同形成的有关成果文件用于企业宣传、申报奖项以及接受上级主管部门的检查须遵守以下约定：  /  。

- 补充条款

# 第四章 项目需求

- 项目名称：中华世纪坛基础设备设施更换项目全过程造价咨询跟踪审计

- 采购金额：人民币130万元

- 项目概况

中华世纪坛的配电、消防、弱电、空调等基础设施设备系统已运行23年，按照“国标”设计规范，系统硬件及相关配套设备均系统老化、功能落后，存在故障频发、维修频繁的现象，部分设备原生产厂家已经转型消失，无法找到维修配件，部分设备不能满足运行要求。不仅维修成本高，设备还不能发挥其应有的使用价值。中华世纪坛的配电、消防、弱电、空调等设备设施系统亟需更换。

为确保中华世纪坛基础设备设施更换项目安全规范、高效精准、科学有序的完成，拟采用全过程造价咨询跟踪审计方式，对本项目进行全过程、全方位的造价控制、跟踪审计监督。

- 项目更换内容

（一）消防设备设施更换

1消防建筑设备设施主要包括：防火门及卷帘、疏散楼梯等设备设施更换。

2.消防电气设备设施主要包括：电气火灾监控系统、防火门监控系统、消防电源监控系统、应急疏散等设备设施更换。

3.消防给排水设备设施主要包括：消火栓系统、喷淋系统、消防泵更换、气体灭火系统等设备更换。

4.防排烟设备设施主要包括：排烟风机、管道、抗震支架等设备更换。

(二)弱电设备设施更换主要包括：安防监控系统、入侵报警系统、门禁系统、楼控安全自控系统、广播系统、会议系统、机房系统、资产管理系统等设备更换。

（三）空调设备设施更换主要包括：2台直燃机及6台水泵、2台空调机组等设备更换。

（四）配电设备设施更换主要包括：A区、B区变配电室设备及出线配电线缆。

（五）配套设备设施主要包括：配合消防系统更换、弱电系统更换、空调系统更换及配电系统更换，A、B、C区内部分吊顶、墙体的拆除及恢复工作，涉及建筑及结构专业，更换防雷系统。

五、服务期限

中华世纪坛基础设备设施更换项目全过程造价咨询跟踪审计周期与项目周期一致，（中华世纪坛属于对外开放场所，按照日常开放管理要求，设备安装调试工作根据展馆开放情况，必要时采取闭馆后夜间进行）。

六、服务内容及要求

（一）工作内容

1.造价控制策划

针对本更换项目的具体特点，结合甲方在项目造价控制方面的要求，制定本项目全过程造价控制和审计方面的策略和措施。

2.编制项目成本计划

根据方案设计图纸（或初步设计图纸）和设计说明，协助甲方测算、控制项目建造成本，以此确定项目成本计划。

3.造价评估和建议

在设计过程中，从造价角度对材料选择、施工方法等进行分析，提供可能节省工程成本的建议，为甲方提供材料、设备、价格信息及选型意见等。

4.项目合约规划

协助采购人进行项目合约规划，包括设计和采购发包方式、合同安排、分包计划、采购计划、计价原则等重要事项。

5.负责编制用于设计和货物采购及安装的招标清单，按照有关清单项目计量规范，根据招标图纸计算量价，并编制清单招标控制价。

6.协助合同谈判，制定合同文件并组织签约

协助项目甲方进行合同谈判，并以招标文件为基础，结合投标人提交的投标文件以及招标过程中形成的所有补充或更新内容制定全套合同文件。

7.与项目实施相关合同的跟踪监管

负责采购人与货物采购供应商等所有与实施相关的各单位之间的合同的跟踪监管和审计，对供应商履约情况进行全面的、随时的、动态的跟踪和监督，及时发现和判断供应商的违约情况，合理地预见供应商可能出现的潜在违约风险，及时处理合同履约过程中的出现的问题，并定期向甲方书面报告合同履行情况。

8.支付监管

以合同、招投标文件为依据，审查各供应商提交的付款申请，包括付款文件编制或审核、完成工作量的测量或核定、合同外工作量的审定等。建立并随时更新支付台帐，使采购人在任何时候可以掌握最新的项目支付情况。

9.索赔管理

以合同为依据，充分发挥中标人作为专业机构的技术优势和经验优势，实施包括对供应商的索赔或反索赔，最大程度地保护采购人的利益不受伤害。

10.保函和保险监管

以合同、招投标文件为依据，监督和管理供应商合同中的保函和保险事宜，密切关注保函和保险条款的适用情况，最大限度地体现保函和保险条款对采购人的保护。

11.设计变更及洽商管理

对设计变更和项目洽商，以合同、招投标文件为依据，在最快的时间内，完成对设计变更和洽商的书面计价审核，并随时完成设计变更和洽商对项目造价的影响以及相关合同价款的调整。

12.造价跟踪审计

在项目实施过程中派驻专业人员，对项目的造价、采购、变更洽商、结算、合规手续等进行全过程造价跟踪审计。

13.项目结算

审查由供应商编制和报送的项目结算文件和资料，对项目结算文件的依据性、完整性、合理性和正确性进行审查和判断。

14.协助采购人财务部门办理项目结算支付。

15.成果提交

根据相关技术规范要求，按时、保质完成项目全过程造价咨询跟踪审计工作，并出具项目采购招标清单及招标控制价、项目结算审核报告等成果文件。

（二）服务要求

1.根据相关技术规范要求，按时、保质完成项目相关报告的编制工作。

2.委派相关专业技术人员按有关规定进行现场勘查。

3.保证报告达到相应的编制深度及质量要求，并依据(采购人、专家评审、主管部门)意见，对报告进行调整、修改、完善，直至报告符合要求。

4.在履行本合同期间，应遵循独立、科学、公正的原则，维护各方合法利益，认真、细致、周到地进行服务工作；

5.在提供服务期间应按照采购人要求开展工作，严格执行有关规定，自觉接受采购人的监督，并遵守廉洁、保密等工作纪律。对采购人内部资料、商业秘密、结果及约定的保密事项保守秘密，未经采购人书面同意，不得将服务过程中获悉的信息、资料和报告提供给任何第三方；

6.有专业性强的服务团队人员做好全方位的服务工作，能在采购人要求的时间内有组织、有纪律、有效率的完成合同约定的全部工作内容。

7.应严格按照国家相关政策法规规定以及采购人有关项目的要求，客观、公正地开展工作，对工作成果的真实性、准确性、完整性、合法性、合理性负责。

8.派出的工作人员，应严格执行国家相关政策法规规定，按采购人要求完整、准确、真实反映并记录项目实施过程，做好各类资料、工作底稿整理、归集、交接工作。

9.采购人工作需要时，应该能够第一时间及时响应，并在最短时间内给出解决方案，妥善解决问题；紧急情况的第一时间派专人上门服务。

10．采购人工作需要时，需派出专业工作人员，参加本项目的监理例会、技术交底会、协调推进会等。

七、申请人的资格要求

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同申请人，不得参加本项目同一合同项下的采购活动。

3. 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他竞价采购活动。

# 第五章	附件--投标文件格式

## 附件1	  投标书

致：招标代理机构

根据贵方为                      项目招标的招标公告                        （招标编号），签字代表              (全名、职务)经正式授权并代表                            (投标人名称、地址）提交下述文件正本一份、副本一式 五 份、电子版文件（U盘）一份。

(1) 开标一览表

(2) 投标报价明细表

（3）服务说明一览表

(4) 按招标文件要求提供的其它全部文件

(5) 已交纳投标保证金，金额为           （分包号和金额大写）

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 我方上述项目相关分包号的投标报价见“开标一览表”；

2. 我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利；

3. 本投标自开标日起有效期为         个日历日；

4. 如果在规定的投标截止时间之后我方撤销投标，投标保证金将不予退还；

5. 我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标；

6. 我方没有为投标分包前期准备提供设计或咨询服务，不是投标分包的监理人；

7. 如中标，我方将按招标文件的规定和我方的承诺履行合同责任和义务；

8. 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                                  邮编：

电话：                                  传真：

投标人代表姓名、职务（印刷体）：

投标人名称：          （公章）

法定代表人或授权代表签字：          日期：      年     月    日

## 附件2	  开标一览表

| 投标人名称 | 投标总价 （元/人民币） | 投标保证金 （有/无） | 服务期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大写金额： 小写金额 |  |  |  |

投标人名称：          （公章）

法定代表人或授权代表签字：

日期：      年     月    日

注：

1、此表应按投标人须知的规定密封标记并单独递交（一份原件即可）。

2、单独递交的此表如与投标文件正本中不一致的，以单独递交的为准。

3、此表中，投标总价应和附件3中的总价相一致。

## 附件3	  投标分项报价表

投标人名称：___________                   项目编号：_______________

| 序号 | 明细项目 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：

1.投标报价应包含投标分包号所要求的项目实施和服务的全部费用；

2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.如果单价计算的结果与总价不一致，以单价金额计算结果为准。上述各项的详细分项报价，可另页描述。

投标人名称：          （公章）

法定代表人或授权代表签字：                    日期：      年     月    日

## 附件4  	技术参数偏离表

项目编号：                                              包号：

| 内容 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：          （公章）

法定代表人或授权代表签字：           日期：      年     月    日

## 附件5 	商务条款偏离表

项目编号：

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：          （公章）

法定代表人或授权代表签字：           日期：      年     月    日

## 附件6  投标人资格证明文件

6-1  法人营业执照复印件

（加盖本单位公章）

6-2  投标人的资格声明

1．名称和概况：

Ａ．投标人名称：

Ｂ．地址：                             邮编：

传真／电话：

Ｃ．成立日期或注册日期：

Ｄ．实收资本：

Ｅ．最近年度资产平衡表（到           时为止）

(1) 固定资产：

(2) 流动资产：

(3) 长期债务：

(4) 流动债务：

(5) 净    值：

Ｆ．投标人法定代表人名称：

Ｇ．投标人在中华人民共和国的代表姓名和地址、邮编、传真、电话。

2．开户银行名称和地址：

3．所属财团（如有的话）：

4．其它情况（年表、组织、机构等）：

就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

法定代表人或授权代表签字：

（加盖公章）

传 真／电 话：

日        期：

6-3  资信证明或审计报告

会计师事务所出具的2022或2021年度财务审计报告，或银行出具的资信证明。

说明：

1、投标人在投标文件中，应提供本单位2022或2021年度经会计师事务所审计出具的财务报告复印件并加盖本单位公章（成立一年内的公司可提交验资证明复印件并加盖本单位公章）。

2、如投标人无法提供2022或2021年度审计报告（或成立一年内的公司无法提交验资证明），则须提供银行在开标日前三个月内开具的资信证明复印件并加盖投标单位公章（银行资信证明可不受收受人和项目的限制。开具银行明确表示复印无效的，须提交原件。原件无需加盖投标单位公章）。若提供的是复印件，评标委员会保留审核原件的权利。银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。

6-4 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

1、投标人应提供开标日期前六个月内任意一个月依法纳税（法人单位必须为增值税或企业所得税）证明（银行缴费凭证或税务机关开具的证明，须能表明缴纳税种）复印件（加盖投标人公章）

注：依法免税或零报税的供应商，须提供相应文件证明其依法免税证明文件或零报税纳税申报表复印件（加盖投标人公章）

2、如供应商是逐月交纳社会保障资金的，须提供参加本项目开标日期前六个月内任意一个月的缴纳社会保障资金记录（银行缴费单据或社保机构出具的证明）复印件并加盖投标人公章；

如供应商是逐年交纳社会保障资金的，须提供参加本项目上一年度（2021年度）缴纳社会保障资金记录（银行缴费单据或社保机构出具的证明）复印件并加盖投标人公章。

注：依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，须提供相应文件证明并加盖公章

6-5  投标人没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态。通过“信用中国”网站 （www.creditchina.gov.cn）查询没有被列入失信被执行人名单。在最近三年内没有骗取中标、严重违约及重大质量问题的声明

（格式自拟，须法定代表人或授权代表签字并加盖公章）

6-6  其它资格证明文件（如有）

（复印件并加盖投标人公章）

## 附件7	  法定代表人授权书

本授权委托书声明：我（法定代表人姓名）系注册于  （投标人地址）           的（投标人名称）  的法定代表人，现代表公司授权下面签字的（被授权人的姓名、职务）为我公司合法代理人，代表本公司参加  （项目名称）招标编号为             的投标活动。代理人在本次投标中所签署的一切文件和处理的一切有关事物，我公司均予承认。

本授权书于      年  月  日签字生效，特此声明。

后附法定代表人和被授权人身份证复印件。

法定代表人：

（签字并加盖单位公章）

代理人（被授权人）：

（签字）

## 附件8   投标人企业类型声明函

（在第二章“投标人须知资料表”的1.3.6条中规定了本项目是否专门面向中小企业采购，如无明确规定，即为非专门面向中小企业和小微企业采购。监狱企业和残疾人福利性单位视同小微企业。专门面向中小微企业采购的项目，投标人必须提供“中小企业声明函”（残疾人福利性单位提供“残疾人福利性单位声明函”），否则视为无效投标（不符合资格条件）；

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

## 附件9  投标人基本情况表

9.1投标人基本情况表

| 单位名称 |  | 法人代表 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位性质 |  | 资质情况（如有） |  |
| 注册资金 |  | 单位组建时间 |  |
| 单位地址 |  | 主要联系人 |  |
| 开户银行 |  | 邮编 |  |
| 经营范围 |  | 电话 |  |
| 与本单位负责人为同一人的其他单位名称 |  |  |  |
| 与本单位存在控股、管理关系的其他单位名称 |  |  |  |
| 基本情况 |  |  |  |
| 业绩说明 | 后附 |  |  |

注：投标人对类似项目业绩进行列表描述，内容应包括：项目名称、内容简述、合同签订时间、金额、客户联系人及电话等，须附合同复印件并加盖公章。

9.2项目总负责人简历表

项目名称：

| 姓名 |  |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  |  | 工作年限 |  |  |  | 学历及职称 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  | 担任拟任职务年限 |  |  |  |  |  |
| 正在进行和已完项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购单位 |  | 项目名称 |  | 服务内容 |  |  |  | 服务周期 |  | 进行中或已完 |  | 完成情况 |

注：包括前表中的配置人员。

需提供劳务合同复印件及相关证书复印件。

法定代表人或被授权人(签字或盖章)：_______________

投标人名称(盖章): ______________________

年   月    日

9.3—各岗位人员配置一览表

项目名称：

| 姓名 | 本项目拟任岗位 | 年龄 | 性别 | 专业 学历 | 工作年限 | 职称证书/其他证书 | 现任职务 | 类似服务的经历、业绩介绍 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1.人员配置各单位自行评估确定。

2.表格依据实际情况拓展。

法定代表人或被授权人(签字或盖章)：_______________

投标人名称(盖章): ______________________

年   月    日

## 附件10  技术文件

投标人自行根据招标文件技术要求进行编制。

## 附件11	招标文件要求的和投标人认为必要的其它文件